## Slide 1: Individuella studieplaner på forskarnivå
Tematräff 04 – Ladok ISP
2023-09-29

## Slide 2: Agenda
09:30 -10:15
  Demo av Ladok ISP just nu
  Sommarens leverans av Ladok ISP
  Frågor, 5 min
10:30-11:00
  Vilka lärosäten börjar pilottesta ISP
  Ladok förslag till leveransplan
  Frågor, 5 min
11:10-12:00
  Genomgång av de olika funktionerna/vyerna i leveransplanen
  Frågor, 10 min

## Slide 3: Sommarens leverans av Ladok ISP
Var det bra att testa tidigt?

## Slide 4: Gav det någon nytta att leverera innan sommaren
9 av 27 lärosäten har hunnit testa tillräckligt
  Positiva till tidig leverans - 7
  Negativa till tidig leverans - 2
  Leveransen var tillräckligt tidig - 9
14 av 27 lärosäten har inte hunnit testa tillräckligt
  Positiva - 12
  Leveransen var tillräckligt tidig - 9

## Slide 5: Några kommentarer om en tidig leverans
Speciellt möjligheten att förstå hur vi kan skapa våra egna processer och därigenom haft möjlighet att planera inför framtiden
Tycker testversionen är lite för prematur, testningen känns inte helt värdefull.
Det har varit nyttigt men är dock lite förvirrande att veta vad som kommer att levereras i slutversionen och inte.
Det är bra att kunna titta på funktionaliteten i förväg, men som ovan användare i området blir det väldigt svårt att få ett helhetsperspektiv när all funktionalitet inte finns på plats.
Nej, vi har inte varit redo och ju mer avskalad version vi får desto större frågetecken avseende vad slutprodukten kommer inkludera.

## Slide 6: Demo av Ladok ISP just nu

## Slide 7: Tidplaner

## Slide 8: Hur många lärosäten vill gå in 2024 och vad behöver de?
Våren 2024: 10 av 27
Hösten 2024: 4 av 27
Senare: 9 av 27

## Slide 9
Inventering 2022 – befintliga lösningar för ISP (från förstudien)
UU
UMU
KI
HV
EHS
LIU
HKR
HDA
MIUN
Chalmers
LTU
KTH
SH
LU*
Göteborgs lösning – 6st
GU
SLU
ALT
SKH
SHH
MCH
KMH
HIS
LNU
MAU
BTH
GIH
HJ
HH
MDU
ORU
HB
Manuell lösning t ex Word – 27 st
FHS
SU
KAU
Egen lösning – 8 st
NI
JTH
KKH
KF
HIG
RKH
LU*
*LU har flera olika lösningar, och det finns det även andra lärosäten som har

## Slide 10
Våren 2024 - 10 lärosäten pilottestar Ladok (preliminärt)
UU
UMU
KI
HV
EHS
LIU
HKR
HDA
MIUN
Chalmers
LTU
KTH
SH
LU*
Göteborgs lösning – 6 st
GU
SLU
ALT
SKH
SHH
MCH
KMH
HIS
LNU
MAU
BTH
GIH
HJ
HH
MDU
ORU
HB
Manuell lösning t ex Word – 27 st
FHS
SU
KAU
Egen lösning – 6 st
NI
JTH
KKH
KF
HIG
RKH
LU*
LU*
Ladoks lösning – 10 st
*LU har flera olika lösningar, det finns det även andra lärosäten som har
UU*

## Slide 11
Hösten 2024 - Ytterligare tre lärosäten börjar testa
UU
UMU
KI
HV
EHS
LIU
HKR
HDA
MIUN
Chalmers
LTU
KTH
SH
LU*
Göteborgs lösning – 6 st
GU
SLU
ALT
SKH
SHH
MCH
KMH
HIS
LNU
MAU
BTH
GIH
HJ
HH
MDU
ORU
HB
Manuell lösning t ex Word – 27 st
FHS
SU
KAU
Egen lösning – 5 st
NI
JTH
KKH
KF
HIG
RKH
LU*
LU*
Ladoks lösning – 13 st
*LU har flera olika lösningar, det finns det även andra lärosäten som har

## Slide 12: Några kommentarer om att gå in i Ladok ISP
Vi kommer gå in med testpiloter (nyantagna doktorander) under VT 24, så snart slutversionen levererats i produktionsmiljön och utbildning av testanvändarna genomförts.
Utifrån vad projektets resultat blir kommer vi att implementera digital ISP i Ladok under 2024 (för pilotstudenter). Den lokala utredningen kommer däremot inte kunna fullgöras förrän full funktionalitet finns i Ladok!

## Slide 13: Upplägg av implementation (på lärosätet)
Lokal utredning för att se över processer, benämningar mm.
Tillgängliggöra resurser
Jämföra funktionalitet i nuvarande lösning med Ladok ISP
Förankra och fatta beslut
Sätta igång med pilot av ett antal doktorander
Utbildning och användarstöd
Större utrullning

## Slide 14: Ladoks stöd vid lärosätets införande
Schemalagda supportstugor från november och framåt
Individuell hjälp att komma igång
Lathundar och sidhjälp kommer att finnas
Systemdokumentation finns och uppdateras regelbundet

## Slide 15: Ladoks förslag till leveransplan
Inför att köra piloter
  Lokala anpassningar
  Speciell behörighet
  Förväntat fastställandedatum och påminnelse
  Pågående revidering
  Institutionstjänstgöring
  Förlängningsgrundande aktiviteter
  Ändringslogg
Inför större utrullning
  Utsökning av ISP
  Ladok startsida
  Utsökning av huvudhandledare och handledare
  Sammanställningsvy av ISP

## Slide 16: Beskrivning av kommande funktionalitet
OBS!
Bilderna som visas är tänkta målbilder och kan komma att förändras under utvecklingsarbetet.

## Slide 17: Begrepp
Revision  genomföra en granskning
Revidering  ändra, uppdatera
I ISP gränssnitt används f.n. ”revidering”

## Slide 18: Avbrott / Avklarad -> Avsluta ISP
Initialt kommer det inte att finnas några automatiska kopplingar mellan avbrott, avklarad, utfärdad examen och att avsluta en ISP. Manuell hantering av handläggaren krävs.
Avbrott på ämne
  I Studiedeltagande läggs avbrott på kurspaketering när doktoranden vill avsluta sin forskarutbildning i förtid. Innan forskarutbildningen avslutas görs kontroller på att all information om doktorandens forskarutbildning är inlagt, t.ex. studieaktivitet och finansiering, att avklarade kurser är attesterade m.m.
Dokumentera Avklarad på kurspaketering (ämne)
  I Studiedeltagande kan Avklarad läggas på kurspaketeringen (ämnet) när examen utfärdas.

## Slide 19: Tillfällesbyte / Byte av ämne
Initialt kommer handläggaren manuellt behöva avsluta/skapa ny ISP vid tillfällesbyte eller byte av ämne i ISP
Tillfällesbyte från licentiat till doktor
  I Studiedeltagande avslutas tillfället mot licentiat när tillfället mot doktor påbörjas
  I ISP avslutas tillfället mot licentiat manuellt av handläggaren och ny ISP skapas (för det nya tillfället). Huvudhandledare och handledare för det nya tillfället läggs in.
Antagning till nytt ämne (licentiat/doktor)
  I Studiedeltagande läggs avbrott på det ”gamla” ämnet och nytt ämnestillfälle skapas för det nya ämnet och varvid doktoranden kan registreras på detta.
Från enkäten:
Möjlighet att kunna kopiera information från det tidigare tillfället automatiskt.
  Information från den tidigare ISP:n är delvis inte relevant för den nya ISP:n, t.ex. lärandemål, huvudhandledare/handledare, avhandlingsarbete

## Slide 20: Förväntat fastställandedatum och påminnelse
Ladok ISP sparar beslutsdatum fastställande av ISP i nuvarande lösning
Ladok ISP kommer att spara Förväntat fastställandedatum som beslutsdatum plus 12 månader.
En påminnelse kommer att sparas som Förväntat fastställandedatum minus två månader.
Påminnelsen skickas automatiskt ut via mail och visas i Ladok för doktorand och huvudhandledare på ett tydligt sätt.
Det går att uppdatera Förväntat fastställandedatum samt påminnelse samt ta bort datum t ex vid avbrott eller att utbildningen är avklarad.

## Slide 21: Lokala anpassningar av ISP-mallen
Anpassa vissa värden
  Ange vilka delmål som finns på lärosätet (för att det ska vara utsökningsbart)
    T.ex. ”Mittseminarium” istället för ”Halvtidsseminarium”
  Ange faser som ska användas i planeringen av avhandling resp. del av avhandlingsarbete
    T.ex. ”Manus accepterat” istället för ”Manus godkänt”
Ändra rubriker t.ex.
  Planering och uppföljning kanske ska heta Progression
Dölja vissa fält
  Konstnärlig examen för de som inte har det

## Slide 22: Övriga punkter
Institutionstjänstgöring
  Funktion för Institutionstjänstgöring läggs in i Grunduppgifter
  Ange institutionstjänstgöring per halvår och visa upp i tidplan
Förlängningsgrundande aktiviteter
  Funktion för Förlängningsgrundande aktiviteter läggs in i Grunduppgifter
  Ange förlängningsgrundande aktiviteter per halvår och visa upp i tidplan
Ändringslogg
  Visa vad som har ändrats i ISP både för doktorand och i Ladok för personal
Begränsa möjligheten att kunna uppdatera allt för huvudhandledare och doktorand
  Grunduppgifter/Antagen till
  Grunduppgifter/Allmän studieplan
  Handledare och beslutsfattare/Handledarinsats

## Slide 23: Pågående revidering
För de doktorander som är inne i en revidering
  Var befinner sig ISP:n i processen, dvs i vilken arbetsuppgift, t.ex. ”Huvudhandledaren granskar version”
  När ISP:n nådde en viss arbetsuppgift t ex ”Granskare granskar version”, för att kunna se om det finns flaskhalsar
Se vilka ISP:ar som står i steget att fastställas
Labbyta: https://ffenp9.axshare.com/p_g_ende_revidering.html

## Slide 24: Hur ser det ut för RISP som ska fastställas inom närmaste två månader

## Slide 25: Vilka ISP:ar ligger klara för fastställande?

## Slide 26: Större utrullning

## Slide 27: Det vi lärde oss från enkäten
Ange om doktoranden följer sin plan med checkbox
  Förvaltningsrådet för GU:s system sade nej
  5 av 7 lärosäten svarade nej
  För trubbigt verktyg
Delmål i forskarutbildningen (tidigare milstolpar)
  13 lärosäten angav att de ville ha det
Fastställd ISP / Beslutsdatum
Internationell mobilitet/deltagande
Finansieringsform
Aktivitetsgrad
Doktorander som saknar studieplan

## Slide 28: Utsökning av ISP
Syftet är att kunna söka ut flera doktoranders information i en fastställd ISP
  Vilka delmål är uppnådda?
Söka ut doktorander med ISP utifrån organisation resp. ämne på forskarnivå
Söka ut ifrån doktoranders ämnestillfälle dvs start- resp. slutdatum
Vilka doktorander som inte har skapat sin första ISP
När fastställdes senaste versionen av ISP:n, kunna söka ut på tidsperioder
När ska ISP:n fastställas nästa gång
Ackumulerad studieaktivitet
Söka ut ”industridoktorander” (finansieringstyp)
Länk till labbyta https://ffenp9.axshare.com/senast_fastst_llda_isp.html

## Slide 29: Söka ut vilka doktorander som började i höstas

## Slide 30: Söka ut vilka doktorander som inte har någon ISP

## Slide 31: Söka ut vilka doktorander som hade ett halvtidsseminarium förra halvåret

## Slide 32: Ladoks startsida
Syftet är att huvudhandledare och handledare inte ska behöva söka fram sina doktorander
Startsidan visar alla doktorander med personkoppling till inloggad användare
Startsidan visar om doktoranden har en pågående revidering och i såna fall vilken arbetsuppgift ISP:n befinner sig i.
På något sätt uppmärksamma användaren när hen har något att utföra
Något att fundera på: Ni kan utnyttja funktionaliteten genom att personkoppla en professor t ex som huvudhandledare, handledare, referens, granskare så att professorn ser alla doktorander som hen behöver se

## Slide 33: En professor ser sina doktorander och vad som ska göras just nu

## Slide 34: Huvudhandledare och handledare
Syftet är att t.ex. en forskningshandläggare ska kunna se vilka personer som är huvudhandledare resp. handledare och om det finns personkopplingar till doktorand/doktorander
Söka ut huvudhandledare på en organisation och vilka doktorander respektive huvudhandledare har

## Slide 35: Överblick av ISP
Syftet är att ge användaren en snabb överblick av doktorandens totala aktiviteter över hela utbildningen
Vill man se mer detaljer t ex datum mm så går man till tidplanen och kalenderhalvåret för att se en mer detaljerad bild.
Studieaktivitet och finansiering är självförklarande hoppas vi.
Delmål i forskarutbildning. Där visas det delmål som har genomförts eller planerats i resp. år
Handledarsamtal visar endast att det har genomförts ett handledarsamtal
Avhandling och del av avhandlingsarbete är lite svårare pga mängden av information och komplexitet. I förslaget visas de aktivitetstyper man har valt t ex Planering, Datainsamling mm.
Kurser är också självförklarande. Där visas avklarade poäng och i framtiden visas planerade poäng.

## Slide 36: Överblick av ISP

## Slide 37: Frågor

## Slide 38: Nästa steg
Supportstugor
  Den första äger rum i vecka 47, 23 november kl 13-14 (prel.)
Tematräff (prel.)
  8 december, fm. Tematräff med redovisning av enkätsvar och den fortsatta utvecklingen